تاریخ : ..........

شماره : ..........

قرارداد مشاوره تعويض قطعات

پیرو توافقنامه مورخ ................ این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............. خوزستان به نمایندگی آقای مهندس ................ ( مدیر کارخانه ) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی سیمان ................و ....... به مدیریت عامل آقای مهندس  ............ گزین که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مربوط به مشاوره و نظارت و همکاری در اجرای پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم براساس شرح خدمات پیوست توسط تجهیزات منحصر به فرد پیمانکار ( طبق لیست پیوست ) که جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

2-1- جهت انجام خدمات موضوع ماده یک بند 1 الی 5 شرح خدمات مدت 45 روز از تاریخ پرداخت مبلغ موضوع بند 1-3 تعیین می گردد .

2-2- مدت زمان انجام خدمات بندهای 6 و 7 بعد از اجرای بند 5 مندرج در شرح خدمات پیوست , 45 روز تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

بابت انجام موضوع ماده یک قرارداد مبلغ .......................... ریال به شرح ذیل تعیین می گردد :

3-1- بابت انجام اندازه گیری و محاسبات مربوط به وضعیت تراز کوره با استفاده از لیزر و رایانه به روش منحصر به فرد شرکت Philips kiln services بدون نیاز به توقف کوره بند (6 شرح خدمات پیوست ) مبلغ  .............. ریال تعیین      می گردد .

3-2- بابت انجام بند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , شرح خدمات پیوست مبلغ  ............  ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد معادل هشتاد و دو میلیون ریال پس از امضاء , به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-2- 25% مبلغ قرارداد معادل هشتاد و  دو میلیون ریال پس از تهیه و ارائه طرح و گزارش موضوع بندهای 1 الی 5 پیوست قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-3- 50% مبلغ باقیمانده قرارداد معادل یکصد و شصت و چهارمیلیون ریال تمام پس از اجرای پروژه و انجام بندهای 6 و 7 پیوست و ارائه گزارش نهایی با تأیید ناظر قرارداد پرداخت می گردد

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به پیمانکار ارائه می گردد .

5-2- از هر پرداخت به پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 15% به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد می گردد .

ماده 6 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس .............. ( مدیر تعمیر و نگهداری ) به عنوان ناظر قرارداد معرفی  می گردند .

تبصره : پیمانکار مجاز به استفاده از خدمات پیوست ناظر جهت اجراء موضوع این قرارداد نمی باشد .

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین شده خواهد نمود .

7-2- پیمانکار متعهد به انجام به موقع امور محوله می باشد .

ماده 8 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

چنانچه در خصوص عمل این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار آید موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام ....... و ............ به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد .

ماده 9 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 9 ماده , یک تبصره و دو نسخه در کارخانه .................. تهیه و تنظیم گردیده که کلیه نسخ یاد شده پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد خواهد بود .

کارفرما 								پیمانکار

مدیرکارخانه ......................  					 شرکت خدماتی مهندسی ...............

شرح خدمات

قرارداد مشاوره و نظارت اجرایی پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم .

- کنترل و اندازه گیری های مورد نیاز قطعه ساخته شده مورد تعویض .

- کنترل و اندازه گیری های لازم نقاط مختلف کوره شامل ضخامت RUN out shell profile و غیره و بررسی و اعلام نهایی نیاز به تعویض و قطعات دیگر بدنه .

- تهیه و نقشه ها و دستورالعمل های ساخت پورت ها و متعلقات مربوطه براساس موارد مندرج در بند 4

- ارائه دستورالعمل های اجرایی دمونتاژ و مونتاژ قطعه خروجی بدنه و نحوه اجرا .

- پیش بینی زمان لازم جهت تعویض قطعات ( زمان اجرا ) با هماهنگی مدیر پروژه .

- اندازه گیری تراز کوره پس از اجرای پروژه و تغییرات لازم روی غلطک های کوره در صورت نیاز .

- نظارت بر کلیه مراحل دمونتاژ قطعه خروجی بدنه کوره

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد تعویض بدنه

- تجهیزات تراز لیزری

- دستگاه ock plus Analyzer

- دستگاه zero Max دو دستگاه

- دوربین تئودولیت

- پراپ ضخامت سنج

- ضخامت سنج

- دریل برقی

- کامپیوتر Laptop

- نرم افزارهای محاسباتی انحراف کوره

- پرینتر canon